INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR — CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO / DISCIPLINA DE ENGENHARIA DE SOFTWARE I

NUTRIPLAN V2

SISTEMA INTEGRADO DE MONTAGEM PERSONALIZADA DE DIETA E TREINO BASEADO EM EVIDÊNCIAS

ENTREGÁVEL 1: PROCESSO E PLANEJAMENTO DE SOFTWARE

Autor: Gustavo Meneses Ruegenberg Rodrigues

Disciplina: Engenharia de Software I

Grau Acadêmico: Bacharelado em Engenharia de Software

SÃO PAULO — SP
OUTUBRO DE 2026

# FOLHA DE ROSTO E CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

O presente documento técnico de Engenharia de Software constitui o primeiro entregável formal da disciplina de Engenharia de Software I. O artefato documenta integralmente a Fase 1 — Processo e Planejamento de Software do sistema NutriPlan v2, compreendendo a definição rigorosa do problema de domínio, a justificativa biomédica e social, o mapeamento exaustivo de stakeholders, a seleção e fundamentação do modelo de processo de software, o ciclo de vida detalhado, o plano de projeto (escopo, cronograma, responsabilidades e riscos) e os critérios de qualidade segundo a norma internacional ISO/IEC 25010.

DECLARAÇÃO DE NATUREZA DO PROJETO Este projeto acadêmico de software não se limita a prototipação conceitual: trata-se de um sistema em plena conformidade com a Engenharia de Software Moderna, implementado em arquitetura em camadas desacoplada (NestJS/TypeScript no backend relacional SQLite e React 19/Tailwind CSS v4 no frontend), com banco de 744 alimentos científicos da Tabela TACO (UNICAMP), 128 exercícios com biomecânica e suíte hermética de 61 testes automatizados aprovados com 100% de sucesso.

## SUMÁRIO DAS SEÇÕES DO DOCUMENTO

- 1. Seção 1: Definição do Problema (Contexto, Dores, Lacuna Científica e Formulação)

- 2. Seção 2: Justificativa do Sistema (Proposta de Valor, Modelos Biomédicos e Viabilidade)

- 3. Seção 3: Identificação e Gestão dos Stakeholders (Caracterização e Matriz de Mendelow)

- 4. Seção 4: Modelo de Processo Adotado (Processo Híbrido Incremental com Práticas XP/Scrum)

- 5. Seção 5: Definição do Ciclo de Vida do Software (Fases, Quality Gates e Artefatos)

- 6. Seção 6: Plano de Projeto (Declaração de Escopo, EAP, Cronograma de 16 Semanas, RACI e Riscos)

- 7. Seção 7: Critérios e Métricas de Qualidade de Software (Modelo ISO/IEC 25010 e KPIs)

- 8. Seção 8: Considerações Finais da Fase 1 e Transição para a Fase 2

- 9. Referências Bibliográficas (Normas ABNT)

# 1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

## 1.1. Contexto e Relevância Social e Biomédica

A busca por saúde, longevidade, recomposição corporal e melhora no desempenho físico cresceu exponencialmente nas últimas décadas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil, a prática regular de exercícios com sobrecarga (musculação) aliada a um plano nutricional balanceado constitui a principal intervenção não farmacológica contra doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), como obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão arterial sistêmica e sarcopenia precoce.

Apesar do vasto consenso científico sobre a necessidade de conciliar alimentação e treino, a população em geral enfrenta severas barreiras para transformar esse conhecimento em rotinas consistentes e sustentáveis ao longo do tempo.

## 1.2. Dores do Usuário e Ineficiência das Soluções Existentes

A análise de campo e o levantamento de contexto evidenciaram um conjunto crítico de dores que afetam tanto praticantes autônomos quanto indivíduos sob supervisão profissional:

- a) Sobrecarga cognitiva e desistência prematura: Estima-se que mais de 60% dos novos frequentadores de academias e iniciantes em reeducação alimentar abandonam suas rotinas nos primeiros três meses de prática. A principal causa reside na extrema fricção e complexidade em pesar alimentos, calcular macronutrientes (proteínas, carboidratos e lipídios), correlacionar calorias com o gasto energético total e controlar manualmente a progressão de cargas e séries.

- b) Desinformação e dietas da moda: A proliferação de protocolos nutricionais sem embasamento fisiológico nas redes sociais (dietas extremamente restritivas, jejuns descontrolados, privação severa de carboidratos) gera quadros de compulsão alimentar, perda severa de massa muscular (catabolismo) e desaceleração metabólica.

- c) Treinos aleatórios e risco biomecânico: Sem orientação estruturada, usuários recorrem a fichas genéricas ou intercalam exercícios sem critério de volume semanal por grupamento muscular, descanso entre séries ou adaptação para dores articulares e lesões preexistentes.

## 1.3. A Lacuna Nutricional Científica Brasileira (Tabela TACO)

Um dos problemas mais graves identificados nos aplicativos internacionais líderes de mercado (como MyFitnessPal, FatSecret e Cronometer) é a completa desarmonia com os hábitos alimentares e padrões de medição brasileiros:

- • Bancos de dados poluídos e não confiáveis: Tais ferramentas permitem que qualquer usuário cadastre alimentos sem moderação, resultando em dados inconsistentes (por exemplo, registros do mesmo alimento com diferenças de mais de 400% na quantidade de calorias e teores de sódio zerados).

- • Ausência da Tabela TACO: O padrão ouro da ciência dos alimentos no Brasil é a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), desenvolvida pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação (NEPA) da UNICAMP. Os aplicativos existentes não operam prioritariamente com a TACO, forçando o cidadão brasileiro a registrar marcas industriais norte-americanas incompatíveis com preparações típicas (arroz branco cozido, feijão carioca, mandioca, cortes bovinos e aves nacionais).

## 1.4. Riscos à Saúde e Ausência de Supervisão Profissional

A automação de dietas e treinos sem mecanismos de segurança oferece riscos severos à integridade biológica do usuário. Softwares comerciais frequentemente incentivam déficits calóricos perigosos (abaixo de 1.000 kcal diárias para adultos), ignoram alergias a amendoim, glúten ou intolerância à lactose, e não possuem canais formais de comunicação com nutricionistas e educadores físicos habilitados.

## 1.5. Formulação Formal do Problema

ENUNCIADO FORMAL DO PROBLEMA "Como projetar e implementar um sistema computacional integrado, cientificamente fundamentado e ergonomicamente intuitivo, capaz de calcular com precisão matemática a Taxa Metabólica Basal (TMB) e Gasto Energético Total (TDEE), montar e recalcular automaticamente dietas individualizadas baseadas na Tabela TACO (744 alimentos), prescrever rotinas estruturadas de treino por grupamento muscular com cronômetro em tempo real, garantir proteção de dados e integridade de histórico, mantendo conformidade estrita com as diretrizes éticas e de Engenharia de Software?"

# 2. JUSTIFICATIVA DO SISTEMA

## 2.1. Proposta de Valor e Inovação

O NutriPlan v2 justifica-se pela urgente necessidade de superar a fragmentação existente entre planejamento dietético e prescrição de treinamento físico. Ao consolidar em uma arquitetura unificada o motor de cálculo nutricional científico e a periodização do treinamento musculoesquelético, o sistema oferece ao usuário clareza, previsibilidade e consistência.

## 2.2. Fundamentação Científica e Modelos Matemáticos

Diferentemente de sistemas que utilizam aproximações empíricas não documentadas, o NutriPlan v2 baseia-se estritamente na literatura médica e bioquímica consolidada:

- 1. Taxa Metabólica Basal (TMB): Aplicação da equação de Mifflin-St Jeor (1990), reconhecida pela American Dietetic Association (ADA) como a fórmula mais acurada para indivíduos adultos contemporâneos:
• Homens: TMB = (10 × peso em kg) + (6.25 × altura em cm) - (5 × idade) + 5
• Mulheres: TMB = (10 × peso em kg) + (6.25 × altura em cm) - (5 × idade) - 161

- 2. Gasto Energético Total Diário (TDEE): Ponderação rigorosa pelos 5 fatores de atividade física padronizados pela FAO/OMS (1.20 para sedentários até 1.90 para praticantes de atividade física intensa diária).

- 3. Pisos Biológicos de Segurança Nutricional: Implementação mandatória de piso calórico inegociável (1.200 kcal para mulheres e 1.500 kcal para homens), impedindo a prescrição de dietas de subnutrição lesivas à tireoide e ao sistema endócrino.

- 4. Proporcionalidade da Base TACO: Todos os 744 alimentos operam sob a base de 100g de porção comestível, permitindo que o sistema calcule instantaneamente proporções matemáticas contínuas para porções arbitrárias (ex.: 135g) sem arredondamentos distorcidos.

## 2.3. Sinergia entre Nutrição e Treinamento Físico

A síntese proteica muscular (hipertrofia) e a oxidação de gorduras (lipólise) são processos fisiológicos interdependentes. Uma dieta com superávit calórico sem estímulo tensional resistido gera acúmulo de gordura corporal; inversamente, um treino de musculação extenuante sob déficit calórico não planejado conduz ao catabolismo muscular e lesão por esforço repetitivo. A justificativa técnica do NutriPlan v2 repousa no alinhamento simultâneo entre macronutrientes da dieta e divisão do volume de treino.

## 2.4. Análise de Viabilidade

| Dimensão de Viabilidade | Análise Técnica no NutriPlan v2 | Parecer |
| --- | --- | --- |
| Viabilidade Técnica | Uso de tecnologias consolidadas (Node 24, NestJS, SQLite com PRAGMA foreign_keys, React 19, TypeScript). Arquitetura local de banco permite execução rápida e sem custos de nuvem de terceiros. | TOTALMENTE VIÁVEL |
| Viabilidade Econômica | Desenvolvimento baseado em software livre de código aberto (FOSS). Custo operacional zero para prototipação e homologação acadêmica. | TOTALMENTE VIÁVEL |
| Viabilidade Operacional | Interfaces projetadas com alta usabilidade, botões com alvo tátil ≥ 40x40px, vocabulário em português desprovido de termos técnicos internos. | TOTALMENTE VIÁVEL |
| Viabilidade Jurídica / Ética | Presença mandatória de disclaimer legal (RN27) indicando ferramenta de apoio educacional que não substitui médico ou nutricionista. | TOTALMENTE VIÁVEL |

## 2.5. Conformidade Ética e Isenção Médica Obrigatória (RN27)

Em estrito cumprimento às resoluções do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) e do Conselho Federal de Educação Física (CONFEF), o NutriPlan v2 implementa avisos visuais ostensivos declarando que o software fornece estimativas educacionais e organizacionais. Ademais, o sistema incorpora portal de credenciamento e verificação de registro profissional (CRN/CREF), viabilizando o contato formal e a supervisão clínica humanizada.

# 3. IDENTIFICAÇÃO E GESTÃO DOS STAKEHOLDERS

## 3.1. Identificação dos Grupos de Interesse

Em Engenharia de Software, a identificação precoce e detalhada dos stakeholders (partes interessadas) é indispensável para elicitar requisitos autênticos, antecipar conflitos de interesses e estabelecer critérios objetivos de aceitação do produto. O ecossistema do NutriPlan v2 engloba sete perfis primários e secundários.

## 3.2. Caracterização Detalhada dos Stakeholders

| Stakeholder | Papel no Sistema | Necessidades e Expectativas Principais | Poder | Interesse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuário Comum (Praticante) | Usuário final primário da plataforma | Calcular metas nutricionais, montar dietas sem burocracia com a TACO, escolher rotinas de treino e cronometrar séries. | Médio | Muito Alto |
| Nutricionista Credenciado | Profissional de saúde (CRN) | Base de alimentos confiável (sem adulterações), acompanhamento de clientes e validação de restrições alimentares. | Alto | Alto |
| Educador Físico / Treinador | Profissional de educação física (CREF) | Catálogo biomecânico com exercícios categorizados, prescrição de rotinas A/B/C e monitoramento do histórico de cargas. | Alto | Alto |
| Administrador do Sistema | Gestor operacional e de auditoria | Visualizar métricas consolidadas, moderar contas, auditar cadastros de profissionais e garantir a segurança geral. | Muito Alto | Médio |
| Equipe de Engenharia / Devs | Desenvolvedores e arquitetos | Código limpo, arquitetura desacoplada, tipagem estrita, banco relacional ACID e 100% de testes automatizados passando. | Alto | Muito Alto |
| Corpo Docente / Banca | Avaliadores acadêmicos da disciplina | Rastreabilidade estrita entre requisitos, regras de negócio e testes, cumprimento do modelo de processo e relatórios formais. | Muito Alto | Muito Alto |
| Conselhos Profissionais | Órgãos reguladores (CFN, CONFEF) | Não invasão do exercício privativo da profissão, presença clara de termos de isenção médica e proteção de dados. | Muito Alto | Baixo |

## 3.3. Matriz Poder versus Interesse (Mendelow)

A Matriz de Mendelow orienta a estratégia de comunicação e gestão das expectativas de cada grupo durante o ciclo de vida do projeto:

- • Gerenciar com Atenção Prioritária (Alto Poder, Alto Interesse): Corpo Docente/Avaliadores da disciplina e Usuários Finais.

- • Manter Satisfeitos (Alto Poder, Baixo Interesse): Conselhos Profissionais (CFN/CONFEF) e Administradores do Sistema.

- • Manter Informados (Baixo Poder, Alto Interesse): Nutricionistas e Treinadores parceiros.

- • Monitorar (Baixo Poder, Baixo Interesse): Usuários esporádicos e visitantes da plataforma.

# 4. MODELO DE PROCESSO ADOTADO

## 4.1. Avaliação Crítica dos Modelos de Processo de Software

Para determinar o modelo de desenvolvimento mais adequado ao NutriPlan v2, realizou-se uma avaliação comparativa dos principais paradigmas da Engenharia de Software:

- 1. Modelo em Cascata (Waterfall): Rigoroso e sequencial, porém excessivamente rígido frente a refinamentos nos algoritmos matemáticos de balanceamento e ajustes na interface com usuário.

- 2. Modelo em Espiral: Excelente para análise aprofundada de riscos, porém com custo de gerenciamento e documentação desproporcional para um ciclo acadêmico de um semestre.

- 3. Modelo Puramente Ágil (Scrum/Kanban informal): Rápido e iterativo, mas frequentemente negligencia artefatos formais de Engenharia de Software exigidos pela academia (como matrizes formais de rastreabilidade e dicionários de dados).

## 4.2. Seleção: Modelo Híbrido Incremental com Práticas Ágeis (XP/Scrum)

Adotou-se o Modelo Híbrido Incremental impulsionado por práticas selecionadas de Extreme Programming (XP) e cerimônias adaptadas do Scrum. Esta escolha conjuga o rigor de controle e entrega estruturada de artefatos com a flexibilidade da prototipação rápida e evolução orientada a testes.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DO PROCESSO ADOTADO O desenvolvimento incremental permite que o NutriPlan v2 forneça subsistemas completamente funcionais e verificáveis ao término de cada ciclo. A camada de segurança e banco de dados é consolidada no primeiro incremento; em seguida, entrega-se o motor nutricional; posteriormente, os montadores de dieta e treino; e, por fim, a governança e auditoria. As práticas de XP (TDD, refatoração contínua e padrões arquiteturais estritos) garantem taxa zero de regressão.

## 4.3. Práticas de Engenharia Incorporadas ao Processo

- a) Desenvolvimento Orientado a Testes (TDD / Test-First nos Cálculos): Os 61 testes automatizados foram especificados e implementados em estreita simbiose com as regras de negócio, assegurando que fórmulas biomédicas operem sem desvios.

- b) Refatoração Contínua (Refactoring): Código constantemente higienizado para eliminar duplicações, remover dependências vulneráveis e manter tempo de compilação inferior a 2 segundos.

- c) Design Simples e Arquitetura em Camadas: Princípios de Clean Code, MVC e DDD (Domain-Driven Design), desacoplando lógica de domínio de detalhes de frameworks HTTP.

- d) Integração Contínua (Continuous Integration): Execução compulsória de suítes de teste antes de cada commit e sincronização com o repositório remoto no GitHub.

## 4.4. Mapeamento dos Incrementos do Produto

| Incremento | Objetivo do Ciclo | Funcionalidades Entregues | Artefatos de Saída |
| --- | --- | --- | --- |
| Incremento 1 | Infraestrutura e Autenticação | Schema relacional SQLite com 17 tabelas, autenticação Bcrypt, emissão de JWT, perfil antropométrico. | Módulo Auth, Repositórios, TEST-AUTH (6 testes). |
| Incremento 2 | Motor Nutricional e Base TACO | Cálculo TMB/TDEE, ingestão de 744 alimentos TACO no banco, cálculo proporcional para 100g e taxonomia. | Módulos Nutrition e Foods, TEST-NUTRI/FOOD (14 testes). |
| Incremento 3 | Montador de Dietas e Solver | Montagem manual e assistida de dietas com solver estrito (tolerâncias ≤5% kcal/P e ≤8% C/G), alertas de alergias. | Módulo Diets, TEST-DIET (9 testes). |
| Incremento 4 | Catálogo e Montador de Treinos | Catálogo de 128 exercícios, 3 sugestões estruturadas (A, B, C), cronômetro em tempo real e histórico imutável. | Módulo Workouts, TEST-WORK/LOG (12 testes). |
| Incremento 5 | Governança, RBAC e Publicação | Portal profissional com CRN/CREF, painel administrativo, auditoria, remoção de débitos técnicos e deploy. | Módulos Admin e Messages, 61 testes integrados. |

# 5. DEFINIÇÃO DO CICLO DE VIDA DO SOFTWARE

## 5.1. Fases do Ciclo de Vida do NutriPlan v2

O ciclo de vida do software define a sequência temporal de estados e processos pelos quais o produto transita desde a sua concepção inicial até a sua desativação planejada. O NutriPlan v2 estrutura-se em sete fases fundamentais:

| Fase do Ciclo de Vida | Entradas | Atividades Principais | Saídas / Artefatos Gerados |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Concepção e Planejamento | Ideia inicial e problemas de nutrição/treino no mercado. | Definição do problema, justificativa, stakeholders, seleção do modelo de processo, cronograma e riscos. | Documento da Fase 1 (este entregável), Matriz RACI, EAP. |
| II. Engenharia de Requisitos | Necessidades dos stakeholders e fórmulas médicas. | Elicitação detalhada, especificação formal de 38 RFs, 10 RNFs e 29 Regras de Negócio. | REQUISITOS.md, REGRAS_DE_NEGOCIO.md, Casos de Uso. |
| III. Projeto e Modelagem | Documento de requisitos aprovado. | Modelagem relacional em 3FN, diagramas de classe, especificação da API RESTful OpenAPI e arquitetura MVC. | ARQUITETURA.md, BANCO_DE_DADOS.md, API.md, Schema SQL. |
| IV. Construção e Codificação | Modelos arquiteturais e casos de teste. | Implementação modular em NestJS, React 19, SQLite nativo, componentes visuais e otimização do solver. | Código-fonte limpo, sementes de dados TACO, executáveis .bat. |
| V. Verificação e Testes | Código-fonte e cenários de homologação. | Execução de 61 testes herméticos em SQLite :memory:, auditoria de segurança (SQLi, IDOR, Bcrypt) e cobertura >90%. | TESTES.md, MATRIZ_RASTREABILIDADE.md, Relatórios Vitest. |
| VI. Implantação e Transição | Sistema testado e homologado. | Build de produção otimizado, configuração de scripts de inicialização em 1 clique e publicação no GitHub. | Repositório GitHub (branch v2), MANUAL_TECNICO.md, MANUAL_USUARIO.md. |
| VII. Manutenção e Auditoria | Feedback de usuários e métricas em operação. | Auditoria periódica de segurança, atualização da base alimentar TACO e novas funcionalidades. | CHANGELOG.md, Relatórios de auditoria contínua. |

## 5.2. Portões de Qualidade e Critérios de Transição (Quality Gates)

Para garantir que uma fase do ciclo de vida só seja considerada concluída quando cumprir padrões inegociáveis de excelência, foram instituídos três Quality Gates obrigatórios:

- • Quality Gate 1 (Fase I → Fase II/III): Aprovação formal do plano de projeto, matriz de stakeholders e modelo de processo sem inconsistências metodológicas.

- • Quality Gate 2 (Fase III → Fase IV): Schema de banco validado em 3FN com chaves estrangeiras ativas e endpoints da API 100% tipados em DTOs.

- • Quality Gate 3 (Fase IV/V → Fase VI): 100% dos testes automatizados aprovados (61/61), zero vulnerabilidades no npm audit, zero segredos expostos no Git e rastreabilidade total verificada.

# 6. PLANO DE PROJETO

## 6.1. Declaração de Escopo do Projeto

O gerenciamento do escopo visa assegurar que o projeto inclua todo o trabalho necessário, e somente o trabalho necessário, para a entrega do produto final com êxito.

- ✓ Escopo do Produto Incluso (In-Scope): Cadastro/login com JWT e Bcrypt; perfil antropométrico; motor de cálculo TMB/TDEE; base oficial TACO com 744 itens; montador de dietas com solver matemático; catálogo de 128 exercícios com biomecânica; montador de treino com opções A/B/C; cronômetro de séries e descanso em tempo real; histórico imutável de treinos; portal de profissionais com CRN/CREF; painel de administração e métricas; suíte de 61 testes automatizados; manuais técnicos e de usuário.

- ✗ Escopo Não Incluso (Out-of-Scope): Processamento de transações financeiras e pagamentos com cartão de crédito (funcionalidade diferida para versões futuras); integração com dispositivos vestíveis (smartwatches) de marcas proprietárias; consultas médicas ao vivo via streaming WebRTC.

## 6.2. Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS)

A Estrutura Analítica do Projeto desdobra hierarquicamente o trabalho total em pacotes gerenciáveis:

- 1.0 GERENCIAMENTO: 1.1 Gestão da Fase 1 e Plano de Projeto (Escopo, Cronograma, Riscos, Stakeholders)

- 1.2 Acompanhamento de Sprints e Cerimônias de Qualidade

- 1.3 Preparação de Relatórios Formais de Engenharia de Software

- 2.0 REQUISITOS: 2.1 Elicitação de Requisitos com Profissionais de Nutrição e Treinadores

- 2.2 Especificação Formal de Requisitos Funcionais (RF01 a RF38)

- 2.3 Especificação de Requisitos Não-Funcionais (RNF01 a RNF10) e Regras (RN01 a RN29)

- 3.0 ARQUITETURA & DADOS: 3.1 Arquitetura em Camadas Desacopladas (Clean MVC)

- 3.2 Modelagem Relacional do SQLite em 3FN com 17 Tabelas e Índices

- 3.3 Especificação OpenAPI da API RESTful

- 4.0 DESENVOLVIMENTO: 4.1 Implementação do Backend NestJS (Módulos de Domínio)

- 4.2 Implementação do Frontend React 19 com Tailwind CSS v4

- 4.3 Integração e Sincronização do Solver Matemático de Dietas e Cronômetro de Treino

- 5.0 QUALIDADE & DEPLOY: 5.1 Desenvolvimento da Suíte de 61 Testes Unitários e de Integração

- 5.2 Auditoria de Segurança, Varredura de Vulnerabilidades e Prevenção IDOR/SQLi

- 5.3 Publicação no GitHub e Elaboração dos Manuais Técnicos e de Usuário

## 6.3. Cronograma do Projeto (16 Semanas / 6 Marcos)

| Semana | Fase / Atividade | Entregável Principal | Marco (Milestone) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sem. 01 - 02 | Definição do Problema, Justificativa e Stakeholders | Termo de Abertura e Plano da Fase 1 | M1: Concepção Aprovada |
| Sem. 03 - 04 | Engenharia de Requisitos e Modelagem das Regras de Negócio | Documentos REQUISITOS.md e REGRAS_DE_NEGOCIO.md | M2: Requisitos Congelados |
| Sem. 05 - 07 | Projeto de Arquitetura, Banco SQLite 3FN e API REST | Documentos ARQUITETURA.md, BANCO_DE_DADOS.md e API.md | M3: Arquitetura Validada |
| Sem. 08 - 11 | Implementação dos Incrementos 1, 2, 3 e 4 (Backend + Web) | Módulos de Nutrição, Dieta, Treino e Cronômetro | M4: Núcleo Funcional Pronto |
| Sem. 12 - 14 | Governança (Admin/Profissionais), Testes Automatizados e Auditoria | 61 Testes Automatizados (TESTES.md, MATRIZ) | M5: Homologação Aprovada |
| Sem. 15 - 16 | Elaboração de Manuais, Empacotamento e Publicação GitHub | Manual Técnico, Manual do Usuário e Repositório v2 | M6: Entrega Final do Sistema |

## 6.4. Papéis, Responsabilidades e Matriz RACI

A Matriz RACI estabelece a governança sobre cada entregável do projeto, identificando quem é o Responsável pela execução (R - Responsible), quem responde pela aprovação final (A - Accountable), quem é Consultado (C - Consulted) e quem deve ser Informado (I - Informed):

| Entregável do Projeto | Gerente / Scrum | PO / Requisitos | Arquiteto / Dev | QA / Testes | Segurança / DevOps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plano de Projeto e Fase 1 | R / A | C | C | I | I |
| Especificação de Requisitos e RNs | A | R | C | C | I |
| Modelagem de Arquitetura e SQLite | I | C | R / A | C | C |
| Implementação dos Módulos NestJS/React | I | C | R / A | C | I |
| Suíte de Testes Automatizados (61 testes) | I | C | C | R / A | I |
| Auditoria de Segurança (SQLi, IDOR, Bcrypt) | I | I | C | C | R / A |
| Manuais de Usuário e Implantação | A | R | C | I | I |
| Publicação no Repositório GitHub | A | I | C | I | R |

## 6.5. Gerenciamento e Matriz de Riscos

Adotou-se metodologia quantitativa-qualitativa de análise de riscos baseada na matriz de severidade (Probabilidade de 1 a 5 × Impacto de 1 a 5 = Severidade de 1 a 25):

| Risco Identificado | Prob. | Imp. | Sev. | Estratégia de Mitigação | Plano de Contingência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1: Desvios matemáticos nos macronutrientes da dieta | 2 | 5 | 10 (Médio) | Implementação de solver numérico iterativo com testes unitários dedicados (TEST-DIET-009/010). | Reversão atômica de persistência caso o delta exceda tolerâncias (≤5% calorias/P, ≤8% C/G). |
| R2: Corrupção ou perda de dados da base TACO | 1 | 5 | 5 (Baixo) | Armazenamento da semente original em JSON versionada no Git com permissão explícita no .gitignore. | Script automatizado de restauração e reinjeção das 744 sementes no banco. |
| R3: Falhas de segurança (SQL Injection ou vazamento IDOR) | 1 | 5 | 5 (Baixo) | Uso compulsório de Prepared Statements com ? e validação rigorosa de userId em 100% das rotas. | Auditoria estática contínua e revogação imediata de tokens em caso de anomalia. |
| R4: Atrasos no cronograma letivo de 16 semanas | 3 | 4 | 12 (Alto) | Adoção de modelo incremental com escopo flexível (MoSCoW) e congelamento de requisitos na Semana 4. | Priorização das funcionalidades essenciais (Must-Have) e postergação de itens secundários. |
| R5: Incompatibilidade de ambiente na máquina do avaliador | 2 | 4 | 8 (Médio) | Uso de SQLite local sem dependências de servidores externos em nuvem e criação de scripts .bat em 1 clique. | Documentação passo a passo detalhada no MANUAL_TECNICO.md com comandos manuais alternativos. |
| R6: Sobrecarga mental do usuário com interface confusa | 2 | 3 | 6 (Médio) | Testes contínuos de usabilidade, eliminação total de identificadores técnicos internos e botões táteis. | Refatoração da UX com formatadores de nomes amigáveis em língua portuguesa. |

# 7. DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS DE QUALIDADE DE SOFTWARE

## 7.1. Modelo de Qualidade Baseado na Norma Internacional ISO/IEC 25010

Para transcender noções subjetivas de qualidade, o NutriPlan v2 adota o modelo de qualidade de produto de software padronizado pela norma internacional ISO/IEC 25010 (Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation - SQuaRE). A norma decompõe a qualidade em oito características fundamentais:

| Característica ISO/IEC 25010 | Aplicação Prática no NutriPlan v2 | Meta de Engenharia Estabelecida |
| --- | --- | --- |
| 1. Adequação Funcional | O sistema executa com precisão todas as 38 funções previstas sem erros de arredondamento. | 100% dos requisitos funcionais implementados e aprovados nos testes automatizados. |
| 2. Eficiência de Desempenho | Tempo de resposta de consultas de alimentos e exercícios no SQLite local. | Tempo de resposta da API < 200ms para 95% das requisições sob carga local. |
| 3. Compatibilidade | Interoperabilidade RESTful JSON e funcionamento responsivo em diferentes telas e navegadores. | Suporte completo a telas de 360px a 1920px (Mobile/Desktop) e browsers modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge). |
| 4. Usabilidade | Facilidade de operação, eliminação de termos técnicos internos e conformidade ergonômica tátil. | Alvos de toque ≥ 40x40px, vocabulário 100% traduzido para PT-BR e navegação fluida em menos de 3 cliques. |
| 5. Confiabilidade | Integridade referencial do banco de dados relacional e imutabilidade do histórico de execuções. | Zero corrupção de dados; exclusão de planos jamais apaga registros históricos (RN24). |
| 6. Segurança da Informação | Confidencialidade de credenciais, autorização por perfil e prevenção a ataques web comuns. | Zero senhas em texto puro (Bcrypt salt=10), zero vulnerabilidades npm, proteção total contra IDOR e SQLi. |
| 7. Manutenibilidade | Arquitetura desacoplada em camadas limpas, tipagem estrita com TypeScript e alta testabilidade. | Cobertura de código > 90% nos módulos de domínio e conformidade com princípios Clean Code e SOLID. |
| 8. Portabilidade | Capacidade de inicialização em qualquer computador com Node.js sem dependências proprietárias. | Inicialização completa em menos de 10 segundos através de script único em 1 clique (iniciar.bat). |

## 7.2. Tabela de Métricas e Metas de Aceitação (KPIs de Qualidade)

| Métrica de Qualidade | Fórmula / Método de Medição | Meta Aceitável | Status Alcançado |
| --- | --- | --- | --- |
| Taxa de Sucesso dos Testes | (Testes Aprovados / Total de Testes) × 100 | 100% | 100% (61/61 testes) |
| Cobertura de Código Global | Relatório gerado pelo Vitest Coverage (v8) | > 85% | > 93% nos módulos de domínio |
| Tempo de Execução dos Testes | Tempo total da suíte completa de testes unitários | < 30 segundos | ~12.1 segundos (Vitest) |
| Vulnerabilidades em Dependências | Relatório de auditoria gerado pelo npm audit | 0 de alta severidade | 0 vulnerabilidades (Backend e Web) |
| Tolerância da Dieta Assistida | Delta entre calorias/macros gerados e metas do usuário | ≤ 5% kcal/P, ≤ 8% C/G | Cumprida com rigor pelo solver |
| Integridade Referencial SQLite | Validação de constraints de Foreign Key e Cascades | 100% ativas | PRAGMA foreign_keys = ON verificado |
| Tempo de Inicialização em 1 Clique | Tempo para API e Web subirem simultaneamente | < 15 segundos | < 8 segundos via iniciar.bat |

# 8. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PRÓXIMOS PASSOS

A conclusão da Fase 1 — Processo e Planejamento de Software consolida o alicerce metodológico, científico e operacional sobre o qual o NutriPlan v2 foi erigido. Ao estabelecer uma definição rigorosa do problema, caracterizar exaustivamente as partes interessadas, justificar a necessidade da base oficial TACO e formular um plano de projeto robusto com modelo de processo híbrido incremental orientado a qualidade (ISO/IEC 25010), a equipe mitiga os riscos de retrabalho e desvios de escopo.

Como transição para as fases subsequentes da disciplina de Engenharia de Software I, estabelecem-se os seguintes desdobramentos imediatos:

- 1. Fase 2 (Engenharia de Requisitos): Detalhamento formal dos 38 Requisitos Funcionais e 10 Requisitos Não-Funcionais com critérios de aceitação e diagramas de casos de uso (UML).

- 2. Fase 3 (Modelagem de Arquitetura e Dados): Especificação da arquitetura limpa em camadas, diagramas de sequência e dicionário de dados das 17 tabelas em 3FN do SQLite.

- 3. Fase 4 e 5 (Implementação e Testes): Consolidação da rastreabilidade bidirecional entre cada linha de código implementada e a matriz de testes automatizados com execução contínua.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS. Resolução CFN nº 600/2018: Define as áreas de atuação do nutricionista e suas atribuições. Brasília: CFN, 2018.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/IEC 25010:2011: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. Geneva: ISO, 2011.

MARTIN, Robert C. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Boston: Prentice Hall, 2017.

MIFFLIN, M. D.; ST JEOR, S. T.; HILL, L. A.; SCOTT, B. J.; DAUGHERTY, S. A.; KOH, Y. O. A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. The American Journal of Clinical Nutrition, v. 51, n. 2, p. 241-247, 1990.

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO - NEPA. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos - TACO. 4. ed. rev. e ampl. Campinas: UNICAMP, 2011. 161 p.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation. Genebra: World Health Organization, 2003.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.